بسمه‌تعالی

| فرم 3 م ر | خلاصه اطلاعات پروژه جديد پيشنهادي | مرکز رشد ... |
| --- | --- | --- |

# عنوان پروژه: امکان سنجی، طراحی و ساخت سامانه پرسش و پاسخ از عکس ورودی کاربر

# کاربر (بهره‌بردار): زیست بوم علم و فناوری فخرا قم

# عنوان تیم: نیوفولدر قم

# نام و نام خانوادگی مسئول تیم و شماره تماس: علیرضا نوری 09907454479

# مدت‌زمان و نفرساعت اجرای پروژه: 6 ماه و 1500 نفرساعت

# اطلاعات کلی پروژه

| نوع پروژه: | ☐ مطالعاتی/ دانش‌محور | ☒ سامانه‌ای/ محصول‌محور |  | ☐ غیرسامانه‌ای/ خدمات‌محور |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| علل تعریف پروژه: | ☐ ایده‌محور/ آینده‌پژوهی | ☐ تقاضامحور/ نیاز اخذ نشده‌است. |  | ☒ نیازمحور/ اسناد نیاز وجود دارد. |
| مرحله بلوغ پروژه: | ☒ امکان‌سنجی | ☐ توسعه فنّاوری |  | ☐ توسعه محصول |
| مرحله اجرای پروژه: (انتخاب بیش از یک مورد ممکن است) | ☒ طراحی | ☒ ساخت |  | ☐ آزمون |
| وابستگی یا ارتباط پروژه با پروژه‌های دیگر: | ☐ بخشی از یک پروژه دیگر است. (نام پروژه: ...........................................) |  |  |  |
|  | ☐ یک موضوع مستقل از پروژه‌های دیگر است. |  | ☒ می‌تواند بخشی از یک پروژه سامانه‌ای باشد. |  |

# ضرورت و اهمیت پروژه

- سامانه‌های پرسش‌وپاسخ تصویری موجود عمدتاً بر اساس داده‌ها و منابع زبان انگلیسی توسعه یافته‌اند. به همین دلیل، پشتیبانی آن‌ها از زبان فارسی در درک واژگان، ساختار جملات، مفاهیم و ظرافت‌های زبانی محدود است.

- بسیاری از سامانه‌های فعلی در پاسخ‌گویی به پرسش‌های ساده، مانند شناسایی اشیا، رنگ‌ها یا تعداد عناصر موجود در تصویر، عملکرد قابل‌قبولی دارند؛ اما در تحلیل پرسش‌های پیچیده و نیازمند استدلال، تشخیص ارتباط میان عناصر مختلف تصویر و درک زمینه تصویر با ضعف مواجه‌اند.

- ازاین‌رو، طراحی و توسعه یک سامانه پرسش‌وپاسخ تصویری با پشتیبانی مناسب از زبان فارسی ضروری است؛ سامانه‌ای که بتواند تصویر و پرسش فارسی کاربر را به‌صورت هم‌زمان تحلیل کند و بر اساس اشیا، روابط میان آن‌ها، جزئیات صحنه و مفهوم پرسش، پاسخی دقیق، روان و قابل‌فهم ارائه دهد.

# اهداف پروژه

- طراحی یک سیستم پرسش و پاسخ از روی تصویر با پشتیبانی از زبان فارسی

- ساخت API  برای قابلیت استفاده دیگر اپلیکیشن ها از این سیستم

- ساخت رابط کاربری تحت وب برای این سیستم

# ويژگي‌هاي اصلي و مشخصات عمومی و فني محصول پروژه

- دقت پاسخ‌گویی: صحت بالای ۸۵٪ در پرسش‌های سطح ۱ (تشخیص ساده اشیا، رنگ‌ها و ویژگی‌های منفرد) و صحت بالای ۷۰٪ در پرسش‌های سطح ۲ و ۳ (شمارش عناصر و درک روابط میان اشیا). این ارقام بر اساس مجموعه‌داده ارزیابی داخلی توصیف‌شده در بخش «جزئیات روش فنی» اندازه‌گیری می‌شود. پرسش‌های سطح ۴ (استدلال چندمرحله‌ای) در این فاز از پروژه با روش موجود پشتیبانی می‌شوند اما تضمین دقت مشخصی برای آن‌ها ارائه نمی‌شود و به‌عنوان محدودیت شناخته‌شده پروژه گزارش خواهد شد.

- پشتیبانی زبانی: در این فاز، پروژه صرفاً بر زبان فارسی متمرکز است تا هسته علمی سامانه به‌طور کامل طراحی، پیاده‌سازی و ارزیابی شود. افزودن پشتیبانی رسمی از زبان انگلیسی به‌عنوان هدف پروژه دوم (توسعه سامانه) در نظر گرفته شده و پیش از تثبیت دقت فارسی، ادعا نمی‌شود.

- سرعت پردازش: پاسخ به پرسش در کمتر از ۲۰ ثانیه برای تصاویر با وضوح استاندارد، که در این پروژه معادل حداکثر ۱۰۲۴×۹۸۰ پیکسل (سقف Pixel پردازنده تصویر مدل) تعریف می‌شود. این زمان بر روی پردازنده گرافیکی Tesla T4 با ۱۶ گیگابایت حافظه (VRAM) در محیط Google Colab، رده اشتراک Pro، اندازه‌گیری شده است.

- مقیاس‌پذیری: در این فاز، ظرفیت پردازش سامانه محدود به منابع محاسباتی یک نشست Google Colab است (پردازش تکی یا صف کوتاه درخواست‌ها، نه پردازش هم‌زمان انبوه). مقیاس‌پذیری برای هزاران کاربر هم‌زمان، که نیازمند زیرساخت اختصاصی است، به‌عنوان هدف پروژه دوم (فاز توسعه محصول) در نظر گرفته شده است.

- امنیت داده: پردازش امن تصاویر کاربران و رعایت حریم خصوصی. از آنجا که تصاویر و پرسش‌ها هرگز به سرویس یا API خارجی ارسال نمی‌شوند و تمام پردازش در زیرساخت اختصاصی پروژه (Google Colab) انجام می‌شود، ریسک افشای داده به اشخاص ثالث به‌طور ساختاری کاهش می‌یابد.

- قابلیت ادغام: امکان اتصال به دیگر اپلیکیشن‌ها از طریق API داخلی سامانه..

# سوابق پژوهش‌ها و محصولات مشابه موجود در سطح کشور و دنیا

| ردیف | عنوان پژوهش یا محصول | نوع | محل اجرا | دستاورد | آخرین وضعیت | توضیحات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VisualBERT | مقاله / طرح پژوهشی | آمریکا، دانشگاه کالیفرنیا (UCLA) | نمونه آزمایشگاهی | خاتمه یافته | مدل مبتنی بر ترنسفورمر برای ترکیب متن و تصویر در VQA، محدود به زبان انگلیسی [1908.03557] VisualBERT: A Simple and Performant Baseline for Vision and Language |
| 2 | LXMERT | مقاله / طرح پژوهشی | آمریکا، دانشگاه کارولینای شمالی (UNC) | نمونه آزمایشگاهی | خاتمه یافته | مدل چندوجهی با انکودرهای مجزای دیداری و زبانی برای پرسش و پاسخ، فاقد پشتیبانی از زبان‌های غیرانگلیسی [1908.07490] LXMERT: Learning Cross-Modality Encoder Representations from Transformers |
| 3 | M3P | مقاله / طرح پژوهشی | آمریکا/چین، مایکروسافت (Microsoft Research) | نمونه آزمایشگاهی | خاتمه یافته | چهارچوب پیش آموزش چند زبانه و چند وجهی بدون پیاده سازی بهینه شده نهایی برای تسک VQA به زبان فارسی Microsoft Research Podcast - Microsoft Research |

- وجوه تمایز با ردیف 1 عبارت است از:

- پشتیبانی بومی از زبان فارسی: VisualBERT کاملاً محدود به زبان انگلیسی است، در حالی که محصول نهایی پروژه قابلیت درک و پاسخ‌دهی مستقیم به پرسش‌های فارسی و انگلیسی را دارد.

- تحلیل روابط پیچیده و زمینه‌های فرهنگی: محصول نهایی توانایی تحلیل زمینه فرهنگی/تاریخی بومی و پاسخ‌دهی به پرسش‌های پیچیده با صحت بالای ۷۰٪ را داراست.

- وجوه تمایز با ردیف 2 عبارت است از:

- پوشش کمبود داده زبان فارسی: LXMERT برای آموزش به دیتاست‌های حجیم هم‌راستا نیاز دارد و عملکرد آن در مواجهه با زبان‌های کم‌منبع (Low-resource) مثل فارسی افت شدیدی پیدا می‌کند؛ محصول حاضر این چالش داده‌ای را در معماری چندزبانه خود برطرف کرده است.

- سطح بلوغ و خروجی محصول: LXMERT یک انکودر پژوهشی است، در حالی که خروجی این پروژه یک سامانه نرم‌افزاری و صنعتی کامل با  APIهای استاندارد برای اتصال به اپلیکیشن‌های گردشگری، آموزشی و پلتفرم‌های اجتماعی است.

- مدل مورد استفاده: علاوه بر این، بر خلاف استفاده از یک مدل یا API آماده، مدل Qwen2-VL به‌صورت متن‌باز روی زیرساخت پروژه اجرا و در صورت نیاز با روش QLoRA بر داده فارسی فاین‌تیون می‌شود؛ این امر کنترل کامل بر رفتار مدل، امکان اصلاح خطاهای پاسخ‌گویی و کاهش توهم‌زایی را فراهم می‌کند که در یک سرویس آماده امکان‌پذیر نیست.

- وجوه تمایز با ردیف 3 عبارت است از:

- تخصیص‌یافتگی برای تسک VQA صنعتی: M3P یک مدل پایه پیش‌آموزش همه‌منظوره چندزبانه است، در حالی که محصول نهایی یک سیستم جامع Fine-Tune شده برای پرسش و پاسخ تصویری بلادرنگ با رعایت استانداردهای حریم خصوصی و امنیت داده کاربران است.

# سوابق پژوهش‌ها و اقدامات مرتبط انجام‌شده توسط تیم پیشنهاددهنده

| ردیف | عنوان پژوهش یا محصول | نوع | محل اجرا | دستاورد | آخرین وضعیت | توضیحات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# سِیر پروژه‌های قبلی و بعدی

| ردیف | عنوان پروژه | زمان تخمینی (ماه) | هزینه تخمینی (میلیون تومان) | دستاورد کلی |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| پروژه اول | امکان سنجی، طراحی و ساخت سامانه پرسش و پاسخ از عکس ورودی کاربر | 6 | 70 | نمونه اولیه |
| پروژه دوم | توسعه سامانه پرسش و پاسخ از عکس ورودی کاربر | 6 | 100 | بهینه سازی سامانه |
| پروژه دوم | امکان سنجی، طراحی و ساخت سامانه پرسش و پاسخ از ویدیو ورودی کاربر | 12 | 200 | توسعه سامانه به صورتی که علاوه بر عکس قابلیت تحلیل ویدیو را هم داشته باشد |

# جزئیات روش فنی انجام پروژه

این پروژه با هدف ایجاد بستری هوشمند برای دریافت و تحلیل هم‌زمان تصویر و پرسش متنی کاربر طراحی و پیاده‌سازی می‌شود. معماری سامانه به‌صورت کلاینت–سرور، ماژولار، سبک و توسعه‌پذیر در نظر گرفته شده است تا ضمن کاهش پیچیدگی‌های غیرضروری، امکان پاسخ‌گویی مناسب، نگهداری آسان و توسعه قابلیت‌های آینده فراهم شود.

روند اجرای پروژه از طراحی لایه کاربری آغاز شده و پس از پیاده‌سازی سرویس‌های backend و خط پردازش هوش مصنوعی، با یکپارچه‌سازی اجزا، آزمون سامانه و استقرار نهایی تکمیل خواهد شد.

۱. تحلیل نیازمندی‌ها و طراحی معماری سامانه

در مرحله نخست، نیازمندی‌های عملکردی و غیرعملکردی سامانه بررسی و جریان اصلی تعامل کاربر با سیستم مشخص می‌شود. در این جریان، کاربر تصویر موردنظر خود را بارگذاری کرده و پرسش مرتبط با تصویر را در محیط چت وارد می‌کند. سپس سامانه تصویر و متن دریافت‌شده را پردازش کرده، آن‌ها را برای تحلیل به مدل بینایی–زبانی ارسال می‌کند و پاسخ نهایی را به‌صورت ساختاریافته و قابل‌فهم به کاربر نمایش می‌دهد.

بر اساس این جریان، سامانه در قالب اجزای اصلی زیر طراحی می‌شود:

1. لایه کاربری و فرانت‌اند؛

2. لایه وب‌سرویس و بک‌اند؛

3. لایه پردازش تصویر و متن؛

4. لایه اتصال به مدل هوش مصنوعی؛

5. لایه ذخیره‌سازی داده‌ها؛

6. لایه استقرار و مدیریت زیرساخت.

تفکیک این اجزا موجب می‌شود هر بخش به‌صورت مستقل توسعه و آزمایش شده و در صورت نیاز، بدون ایجاد تغییرات گسترده در سایر بخش‌ها، ارتقا یابد.

۲. طراحی و پیاده‌سازی لایه کاربری

لایه کاربری سامانه با استفاده از کتابخانه React.js و در قالب یک نرم‌افزار تک‌صفحه‌ای یا SPA توسعه می‌یابد. هدف از این بخش، ایجاد محیطی ساده، سریع و تعاملی برای بارگذاری تصویر، ثبت پرسش و مشاهده پاسخ تحلیلی سامانه است.

در این مرحله، قابلیت‌های زیر پیاده‌سازی می‌شود:

- طراحی کامپوننت‌های مستقل و قابل استفاده مجدد؛

- ایجاد ماژول بارگذاری تصویر با قابلیت کشیدن و رها کردن (Drag & Drop) ؛

- نمایش پیش‌نمایش تصویر پیش از ارسال به سرور؛

- بررسی اولیه نوع و حجم فایل تصویر؛

- فشرده‌سازی تصویر پیش از ارسال، در صورت نیاز، با هدف کاهش حجم تبادل داده؛

- طراحی محیط چت برای ثبت پرسش‌های متنی و نمایش پاسخ‌ها؛

- پشتیبانی کامل از زبان فارسی و چیدمان راست‌به‌چپ (RTL)؛

- نمایش وضعیت پردازش درخواست از طریق Loader یا پیام اطلاع‌رسانی؛

- نمایش خطاهای احتمالی به زبان قابل‌فهم برای کاربر؛

- مدیریت ارتباط با سرور با استفاده از کتابخانه Axios؛

- مدیریت پاسخ‌های موفق، خطاهای ارتباطی و خطاهای ناشی از ورودی نامعتبر.

پس از تکمیل این مرحله، کاربر قادر خواهد بود بدون نیاز به بارگذاری مجدد صفحه، تصویر و پرسش خود را ثبت کرده و نتیجه پردازش را در همان محیط مشاهده کند.

۳. طراحی و پیاده‌سازی لایه بک‌اند و وب‌سرویس

در مرحله بعد، بخش سمت سرور با استفاده از فریم‌ورک FastAPI توسعه می‌یابد. این لایه وظیفه دریافت درخواست‌های کاربر، اعتبارسنجی داده‌ها، مدیریت فرآیند پردازش، ارتباط با پایگاه داده و اتصال به سرویس هوش مصنوعی را بر عهده خواهد داشت.

برای این منظور، اندپوینت‌های RESTful موردنیاز طراحی و پیاده‌سازی می‌شوند. یکی از مسیرهای اصلی سامانه، امکان دریافت هم‌زمان تصویر و پرسش متنی را از طریق قالب Multipart/form-data فراهم می‌کند.

وظایف اصلی بک‌اند عبارت‌اند از:

- دریافت فایل تصویر و متن پرسش کاربر؛

- بررسی نوع، حجم و ساختار فایل ورودی؛

- اعتبارسنجی اطلاعات متنی و داده‌های ارسالی؛

- مدیریت چرخه پردازش درخواست از زمان دریافت تا تولید پاسخ؛

- ارسال داده‌های آماده‌شده به خط پردازش هوش مصنوعی؛

- دریافت و پردازش پاسخ مدل؛

- تبدیل خروجی مدل به قالب استاندارد و قابل استفاده در فرانت‌اند؛

- مدیریت خطاهای داخلی، خطاهای سرویس هوش مصنوعی و خطاهای ورودی؛

- ثبت اطلاعات ضروری درخواست‌ها و پاسخ‌ها در پایگاه داده؛

- ارائه پاسخ نهایی به کلاینت در قالب JSON.

به‌منظور افزایش صحت و پایداری سامانه، ساختار ورودی‌ها و خروجی‌ها با استفاده از مدل‌های Pydantic تعریف می‌شود. این مدل‌ها امکان اعتبارسنجی خودکار نوع داده‌ها، فیلدهای ضروری و ساختار پیام‌ها را فراهم می‌کنند.

همچنین تمامی مسیرهای وب‌سرویس به‌صورت خودکار از طریق استاندارد OpenAPI مستندسازی شده و رابط‌های Swagger UI در اختیار تیم توسعه و نگهداری قرار می‌گیرد. این مستندات، آزمایش و بررسی سرویس‌ها را ساده‌تر کرده و امکان توسعه آتی سامانه را افزایش می‌دهد.

۴. طراحی پایگاه داده و ذخیره‌سازی اطلاعات

با توجه به ساختار پروژه، پایگاه داده‌ای متناسب با نیازهای سامانه طراحی می‌شود. این پایگاه داده می‌تواند برای ذخیره اطلاعاتی مانند موارد زیر مورد استفاده قرار گیرد:

- مشخصات درخواست‌های ثبت‌شده؛

- متن پرسش‌های کاربران؛

- مسیر یا شناسه تصاویر دریافت‌شده؛

- وضعیت پردازش هر درخواست؛

- پاسخ تولیدشده توسط مدل؛

- زمان ثبت و تکمیل پردازش؛

- خطاهای احتمالی و اطلاعات مربوط به لاگ‌ها.

ساختار پایگاه داده به‌گونه‌ای طراحی خواهد شد که از ثبت منظم اطلاعات، پیگیری وضعیت درخواست‌ها و استفاده احتمالی از داده‌ها در گزارش‌گیری یا توسعه قابلیت‌های آینده پشتیبانی کند.

۵. ایجاد خط لوله پردازش تصویر، متن و هوش مصنوعی

این پروژه از هیچ API تجاری یا خارجی برای پاسخ‌دهی استفاده نمی‌کند. هسته سامانه یک مدل بینایی-زبانی متن‌باز از خانواده Qwen-VL (نسخه Qwen2-VL-7B-Instruct) است که به‌صورت کامل در محیط Google Colab بارگذاری، اجرا و در صورت نیاز فاین‌تیون می‌شود؛ به این ترتیب کنترل کامل بر روش پاسخ‌دهی، امکان اصلاح و بهبود مدل، و استقلال از تغییرات سرویس‌های شخص ثالث فراهم می‌شود.

الف) پیش‌پردازش تصویر بهینه‌شده برای محدودیت VRAM در Colab

تصویر دریافتی پیش از ارسال به مدل مراحل زیر را طی می‌کند:
۱. تغییر اندازه تصویر به‌گونه‌ای که مجموع پیکسل‌های آن از سقف تعریف‌شده Qwen2-VL (پارامترهای min_pixels و max_pixels در پردازشگر تصویر مدل) عبور نکند؛ حداکثر ۱۰۲۴×۹۸۰ پیکسل به‌عنوان «وضوح استاندارد» پروژه تعیین شده است.
۲. نرمال‌سازی مقادیر پیکسل با استفاده از میانگین و انحراف‌معیار تعریف‌شده در پردازشگر رسمی Qwen2-VL، برای حفظ سازگاری با داده آموزشی اولیه مدل.
۳. اعمال کوانتیزاسیون ۴-بیتی نوع NF4 (از طریق کتابخانه bitsandbytes) بر وزن‌های بخش زبانی مدل، که حجم حافظه موردنیاز مدل ۷ میلیارد پارامتری را تا حدود ۴ برابر کاهش می‌دهد و امکان اجرای آن را در حافظه ۱۶ گیگابایتی T4 فراهم می‌کند. رمزگذار بینایی (Vision Encoder) به دلیل حساسیت بیشتر به کاهش دقت، در fp16 نگه داشته می‌شود.
۴. پردازش درخواست‌ها به‌صورت تکی (batch size = 1) و آزادسازی حافظه GPU (torch.cuda.empty_cache) پس از هر درخواست، برای جلوگیری از تجمیع مصرف حافظه در طول یک نشست Colab.
۵. مکانیزم محافظتی OOM: در صورت بروز خطای کمبود حافظه، سامانه به‌صورت خودکار وضوح تصویر را ۲۵٪ کاهش داده و پردازش را یک‌بار دیگر تکرار می‌کند؛ در صورت تکرار خطا، پاسخ خطای قابل‌فهم به کاربر بازگردانده می‌شود.
۶. در صورتی که ظرفیت GPU تخصیص‌یافته توسط Colab برای نسخه ۷ میلیاردی کافی نباشد، نسخه سبک‌تر Qwen2-VL-2B-Instruct به‌عنوان مدل جایگزین با ساختار مشابه در نظر گرفته شده است.

ب) نرمال‌سازی و آماده‌سازی پرسش فارسی

پرسش فارسی پیش از رسیدن به مدل از یک لایه پردازش متن اختصاصی عبور می‌کند:
۱. یکسان‌سازی نویسه‌ها (مانند تبدیل «ي» عربی به «ی» فارسی و «ك» به «ک»)؛
۲. اصلاح نیم‌فاصله و فاصله‌گذاری نادرست با استفاده از کتابخانه‌های متن‌باز پردازش زبان فارسی مانند Hazm یا Parsivar؛
۳. یکسان‌سازی اعداد فارسی و انگلیسی به یک قالب واحد؛
۴. حذف علائم زائد و نیم‌فاصله‌های اشتباه، و نگاشت رایج‌ترین اشکال محاوره‌ای به معادل رسمی آن‌ها بر اساس یک واژه‌نامه قابل‌توسعه؛
۵. ارجاعات اشاره‌ای و ضمایر مکانی (مانند «اون سمت راستی») به‌عمد بدون حذف یا بازنویسی به مدل ارسال می‌شوند، زیرا حل این نوع ارجاع نیازمند درک هم‌زمان تصویر و متن است و مدل بینایی-زبانی از طریق مکانیزم توجه دیداری (Visual Grounding) قادر به تفسیر آن در بستر تصویر است؛ لایه متنی صرفاً وظیفه پاک‌سازی واژگانی و نگارشی را بر عهده دارد، نه تفسیر معنایی.

ج) مهندسی پرامپت با قالب استاندارد و قابل‌سنجش

پرامپت ارسالی به مدل از اجزای ثابت زیر تشکیل می‌شود:
۱. دستور سیستمی: تعریف نقش مدل به‌عنوان دستیار پاسخ‌دهی تصویری فارسی و تعیین محدوده پاسخ (صرفاً بر اساس شواهد قابل‌مشاهده در تصویر)؛
۲. پرسش نرمال‌شده کاربر؛
۳. قالب خروجی الزامی به‌صورت JSON با سه فیلد: answer (پاسخ)، confidence (سطح اطمینان: مطمئن/نسبتاً مطمئن/نامطمئن)، evidence (اشاره کوتاه به بخشی از تصویر که پاسخ بر اساس آن تولید شده است)؛
۴. دستور صریح امتناع: در صورت نبود شواهد کافی در تصویر، مدل موظف است در فیلد answer عبارت «قابل تشخیص نیست» را برگرداند، نه پاسخ حدسی.
سه قالب پرامپت (بدون مثال / با دو مثال Few-shot / با درخواست استدلال گام‌به‌گام Chain-of-Thought) بر روی مجموعه داده ارزیابی مقایسه می‌شوند و قالب با بالاترین دقت به‌ازای هر سطح پرسش به‌عنوان قالب نهایی انتخاب خواهد شد.

د) اتصال و استنتاج با مدل Qwen-VL (مکانیزم فنی پاسخ‌دهی)

تصویر پیش‌پردازش‌شده توسط رمزگذار بینایی مدل (مبتنی بر معماری Vision Transformer) به مجموعه‌ای از بردارهای دیداری (Visual Tokens) تبدیل می‌شود. این بردارها از طریق یک لایه تطبیق (MLP Projector) به فضای برداری بخش زبانی مدل نگاشت می‌شوند و در کنار توکن‌های متنی پرامپت قرار می‌گیرند. سپس رمزگشای زبانی مدل (مبتنی بر معماری ترنسفورمر با توجه علّی) به‌صورت خودبازگشتی (Autoregressive) پاسخ را تولید می‌کند؛ در این فرآیند، مکانیزم توجه (Attention) امکان می‌دهد هر کلمه تولیدشده مستقیماً به نواحی مرتبط تصویر «نگاه کند»، به همین دلیل پاسخ به اشیا و روابط مشخص در تصویر مستند می‌شود، نه یک حدس کلی. برای کاهش توهم‌زایی، هر پرسش با دو تا سه دمای نمونه‌برداری (Sampling Temperature) متفاوت به مدل ارسال می‌شود؛ در صورت عدم تطابق پاسخ‌ها، سطح اطمینان خروجی به «نامطمئن» تنزل داده می‌شود. کل این فرآیند درون همان نشست Colab اجرا می‌شود و از طریق یک اندپوینت داخلی به بک‌اند FastAPI متصل است؛ هیچ درخواستی به سرویس یا مدل شخص ثالث ارسال نمی‌شود.

ه) دامنه و سطح‌بندی پرسش‌های پشتیبانی‌شده

پرسش‌وپاسخ تصویری در این پروژه به چهار سطح قابل‌سنجش تقسیم می‌شود:
سطح ۱ - تشخیص ساده: شناسایی وجود، رنگ، نام یا یک ویژگی منفرد یک شیء (بدون نیاز به رابطه یا استدلال).
سطح ۲ - شمارش: شمارش عناصر مطابق یک معیار مشخص (حداقل یک شیء، بدون نیاز به رابطه بین اشیا).
سطح ۳ - روابط: پرسش‌هایی با حداقل دو شیء و حداقل یک رابطه مکانی یا مقایسه‌ای بین آن‌ها (مانند «کدام شیء کنار کدام است»، «کدام بزرگ‌تر است»).
سطح ۴ - استدلال چندمرحله‌ای: پرسش‌هایی که به دو یا چند رابطه یا گام استدلالی نیاز دارند، یا نیازمند خواندن متن داخل تصویر (OCR) هستند.
تعهد پروژه پشتیبانی کامل و ارزیابی‌شده از سطوح ۱ تا ۳ است؛ سطح ۴ با همان روش پاسخ داده می‌شود اما بدون تضمین دقت مشخص، و به‌عنوان محدودیت شناخته‌شده در گزارش نهایی ثبت خواهد شد.

و) فاین‌تیونینگ مدل بر روی داده فارسی

در صورت نیاز برای بهبود درک پرسش فارسی و پایبندی مدل به قالب خروجی الزامی، مدل با روش QLoRA (ترکیب کوانتیزاسیون ۴-بیتی پایه با آداپتورهای LoRA) روی مجموعه‌داده فارسی توصیف‌شده در بند «ز» فاین‌تیون می‌شود. آداپتورهای LoRA با رتبه (rank) بین ۸ تا ۱۶ صرفاً بر لایه‌های تصویرگری توجه (q_proj، k_proj، v_proj، o_proj) بخش زبانی مدل و لایه تطبیق دیداری-زبانی اعمال می‌شوند؛ این روش تعداد پارامترهای قابل‌آموزش را به چند ده میلیون پارامتر محدود می‌کند و امکان آموزش در محدودیت زمانی یک یا چند نشست Colab را فراهم می‌سازد. آموزش در ۳ تا ۵ دوره (Epoch) با معیار توقف زودهنگام (Early Stopping) بر اساس دقت مجموعه اعتبارسنجی انجام می‌شود تا از بیش‌برازش روی داده محدود جلوگیری شود. نقاط ذخیره (Checkpoint) به‌صورت دوره‌ای در Google Drive متصل به Colab ذخیره می‌شوند تا در صورت قطع نشست، روند آموزش از دست نرود.

ز) دیتاست ارزیابی و روش سنجش دقت

از آنجا که دیتاست عمومی فارسی VQA در مقیاس کافی وجود ندارد، مجموعه‌داده ارزیابی پروژه از دو منبع تشکیل می‌شود: (۱) ترجمه و بازبینی دستی زیرمجموعه‌ای از یک دیتاست متن‌باز VQA شناخته‌شده (مانند VQAv2 یا GQA) به فارسی، و (۲) تولید نمونه‌های بومی توسط اعضای تیم با تصاویر و پرسش‌های متناسب با زمینه فرهنگی ایران. هدف، گردآوری حداقل ۶۰۰ جفت تصویر-پرسش-پاسخ با توزیع تقریبی ۴۰٪ سطح ۱، ۳۰٪ سطح ۲ و ۳۰٪ سطح ۳ است. هر نمونه توسط دو عضو تیم به‌صورت مستقل برچسب‌گذاری و در صورت اختلاف‌نظر، توسط سرپرست تیم داوری می‌شود. ارزیابی دقت با تطبیق دقیق یا نرمال‌شده پاسخ کوتاه برای سطوح ۱ و ۲، و با سنجش انسانی بر اساس یک راهنمای امتیازدهی مشخص برای سطح ۳ انجام می‌شود؛ نتایج به تفکیک هر سطح گزارش می‌شوند. این ارزیابی، بلافاصله پس از فاین‌تیون مدل و در همان فاز پیاده‌سازی هوش مصنوعی (فاز ۴ در جدول فعالیت‌های بازنگری‌شده) انجام می‌شود، نه در فاز پایانی پروژه.

۶. یکپارچه‌سازی اجزای سامانه

پس از پیاده‌سازی مستقل بخش‌های مختلف، فرانت‌اند، بک‌اند، پایگاه داده و خط پردازش هوش مصنوعی به یکدیگر متصل می‌شوند.

در این مرحله، جریان کامل زیر مورد آزمایش و تکمیل قرار می‌گیرد:

- انتخاب یا رها کردن تصویر توسط کاربر؛

- نمایش پیش‌نمایش تصویر؛

- ثبت پرسش متنی؛

- ارسال تصویر و پرسش به بک‌اند؛

- اعتبارسنجی ورودی‌ها؛

- پیش‌پردازش تصویر و متن؛

- ارسال داده‌ها به مدل بینایی–زبانی؛

- دریافت و ساختاریابی پاسخ مدل؛

- ذخیره اطلاعات ضروری در پایگاه داده؛

- ارسال پاسخ نهایی به فرانت‌اند؛

- نمایش پاسخ به کاربر در محیط چت.

این مرحله تضمین می‌کند که تمامی اجزای سامانه مطابق طراحی اولیه و بدون اختلال با یکدیگر همکاری کنند.

۷. آزمون، ارزیابی و رفع خطا

پس از تکمیل فرآیند یکپارچه‌سازی، سامانه در چند سطح مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. آزمون‌ها شامل بررسی عملکرد رابط کاربری، صحت وب‌سرویس‌ها، اعتبارسنجی ورودی‌ها، پایداری ارتباط با مدل هوش مصنوعی و صحت نمایش پاسخ‌ها خواهد بود.

در این مرحله موارد زیر بررسی می‌شود:

- ارسال تصاویر با فرمت‌ها و اندازه‌های مختلف؛

- ثبت پرسش‌های فارسی با ساختارهای گوناگون؛

- بررسی رفتار سامانه در برابر ورودی ناقص یا نامعتبر؛

- کنترل زمان پاسخ‌گویی و وضعیت پردازش؛

- بررسی مدیریت خطاهای شبکه و سرویس؛

- اطمینان از صحت ساختار JSON خروجی؛

- بررسی سازگاری کامل رابط کاربری با چیدمان RTL؛

- ارزیابی عملکرد سامانه در سناریوهای متداول استفاده.

خطاهای شناسایی‌شده در این مرحله اصلاح شده و نسخه پایدار سامانه برای استقرار آماده می‌شود.

۸. استقرار و آماده‌سازی زیرساخت

در پایان، پروژه با هدف ساده‌سازی فرآیند اجرا، انتقال و نگهداری، به‌صورت کانتینری بسته‌بندی می‌شود. برای فرانت‌اند و بک‌اند کانتینرهای مستقل  Dockerایجاد خواهد شد.

این روش استقرار مزایای زیر را فراهم می‌کند:

- جداسازی محیط اجرای فرانت‌اند و بک‌اند؛

- کاهش وابستگی به تنظیمات سیستم میزبان؛

- سهولت انتقال پروژه به سرور یا محیط‌های مختلف؛

- افزایش قابلیت تکرارپذیری فرآیند نصب و اجرا؛

- ساده‌تر شدن مدیریت نسخه‌ها و به‌روزرسانی‌ها؛

- فراهم شدن بستر مناسب برای توسعه و مقیاس‌پذیری آینده.

در نهایت، پس از تنظیم متغیرهای محیطی، اتصال سرویس‌ها، بررسی دسترسی‌ها و اجرای آزمون نهایی، سامانه آماده بهره‌برداری خواهد شد.

۹. نتیجه نهایی فرآیند فنی

خروجی نهایی پروژه، سامانه‌ای یکپارچه و قابل توسعه خواهد بود که کاربر از طریق رابط کاربری React.js، تصویر و پرسش متنی خود را ثبت می‌کند؛ درخواست از طریق وب‌سرویس‌های FastAPI دریافت و اعتبارسنجی می‌شود؛ تصویر و متن در خط پردازش هوش مصنوعی آماده‌سازی شده و برای تحلیل به مدل بینایی–زبانی ارسال می‌گردد؛ سپس پاسخ تولیدشده پس از ساختاریابی و ذخیره اطلاعات ضروری، در قالبی مناسب به کاربر نمایش داده می‌شود.

این معماری ضمن حفظ سادگی و سبک‌بودن سامانه، امکان توسعه قابلیت‌هایی مانند مدیریت کاربران، ثبت سوابق گفتگو، افزودن مدل‌های هوش مصنوعی جدید، گزارش‌گیری و افزایش ظرفیت پردازش را در مراحل بعدی فراهم می‌کند.

# فعالیت‌ها و دستاوردهای پروژه

| ردیف | عنوان فعالیت اصلي | دستاورد (خروجی‌های فعالیت اصلی) | مهم‌ترین کارها | حجم کار (نفرساعت) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ۱ | آموزش تیم و آماده‌سازی زیرساخت اولیه | تیم آموزش‌دیده و آماده به کار روی ابزارهای پروژه | - ۱. گذراندن دوره‌های FastAPI، React.js و Docker (طبق جدول هزینه‌ها)؛ ۲. گذراندن دوره کار با Hugging Face Transformers، PEFT/QLoRA و کتابخانه‌های پردازش زبان فارسی (Hazm)؛ ۳. راه‌اندازی محیط Google Colab و تست اولیه بارگذاری مدل Qwen2-VL | ۸۰ |
| ۲ | امکان‌سنجی، مطالعه پیشینه و تدوین نیازمندی‌های فنی سامانه | گزارش امکان‌سنجی و سند نیازمندی‌های فنی و کارکردی سامانه | - ۱. مرور اجمالی چند ده مقاله و پروژه مرتبط با VQA و مدل‌های بینایی-زبانی؛ ۲. بررسی دقیق‌تر تعدادی از مقالات منتخب (از جمله مقالات معماری Qwen-VL) به‌عنوان مبنای فنی ادامه کار؛ ۳. تدوین سند نیازمندی‌ها؛ ۴. تعیین معیارهای سنجش کیفیت به تفکیک سطح پرسش؛ ۵. طراحی معماری کلی سامانه | ۱۶۰ |
| ۳ | گردآوری و آماده‌سازی داده‌های آزمایشی فارسی | دیتاست ارزیابی پرسش‌وپاسخ تصویری فارسی (حداقل ۶۰۰ نمونه، به تفکیک سطح پیچیدگی) و گزارش کیفیت داده | - ۱. گردآوری و ترجمه نمونه از منابع باز؛ ۲. تولید نمونه بومی توسط تیم؛ ۳. برچسب‌گذاری و اعتبارسنجی دوگانه؛ ۴. آماده‌سازی مجموعه آموزش، اعتبارسنجی و آزمون؛ ۵. مستندسازی ساختار داده | ۲۶۰ |
| ۴ | پیاده‌سازی خط لوله پردازش تصویر و زبان، فاین‌تیون مدل Qwen-VL و ارزیابی دقت پاسخ‌گویی | ماژول پیش‌پردازش تصویر بهینه‌شده برای Colab، مدل Qwen-VL فاین‌تیون‌شده روی داده فارسی، و گزارش دقت پاسخ‌گویی به تفکیک سطح پرسش | - ۱. پیاده‌سازی پیش‌پردازش و کوانتیزاسیون تصویر؛ ۲. پیاده‌سازی لایه نرمال‌سازی متن فارسی؛ ۳. طراحی و مقایسه قالب‌های پرامپت؛ ۴. اجرای فاین‌تیون QLoRA؛ ۵. اجرای ارزیابی دقت روی مجموعه آزمون و تحلیل نتایج به تفکیک سطح | ۳۸۰ |
| ۵ | توسعه وب‌سرویس بک‌اند (FastAPI) | وب‌سرویس RESTful مستندشده به همراه پایگاه‌داده ذخیره‌سازی سوابق | - ۱. طراحی و پیاده‌سازی اندپوینت‌های دریافت تصویر و پرسش؛ ۲. اتصال به اندپوینت داخلی مدل روی Colab؛ ۳. طراحی پایگاه‌داده؛ ۴. اعتبارسنجی خودکار با Pydantic؛ ۵. تولید مستندات OpenAPI/Swagger | ۲۴۰ |
| ۶ | توسعه رابط کاربری تحت وب (React.js) | نرم‌افزار تک‌صفحه‌ای (SPA) رابط کاربری سامانه | - ۱. ماژول آپلود تصویر (Drag & Drop) و پیش‌نمایش؛ ۲. محیط چت با پشتیبانی RTL؛ ۳. ارتباط با سرور از طریق Axios؛ ۴. مدیریت خطاها | ۲۰۰ |
| ۷ | یکپارچه‌سازی نهایی سامانه و آزمون سراسری | نمونه آزمایشگاهی یکپارچه سامانه و گزارش آزمون عملکردی | - ۱. یکپارچه‌سازی فرانت‌اند، بک‌اند و خط پردازش هوش مصنوعی؛ ۲. آزمون‌های عملکردی و رگرسیون؛ ۳. بررسی سازگاری RTL و مدیریت خطاهای شبکه؛ ۴. رفع اشکالات یکپارچگی (نه ارزیابی دقت مدل، که پیش‌تر در ردیف ۴ انجام شده است) | ۱۰۰ |
| ۸ | استقرار سامانه و تدوین مستندات نهایی | نسخه کانتینری (Docker) قابل‌استقرار و گزارش نهایی پروژه | - ۱. بسته‌بندی فرانت‌اند و بک‌اند در کانتینرهای Docker؛ ۲. استقرار آزمایشی؛ ۳. تدوین گزارش فنی و راهنمای بهره‌برداری؛ ۴. ارائه نمونه اولیه به کاربر | ۸۰ |
| مجموع |  |  |  | 1500 |

# اعضای تیم اجرای پروژه

| رديف | نام و نام خانوادگی | وضعیت تحصیلی | موضوع همکاری در پروژه | مشارکت ماهانه (ساعت) | درصد مشارکت در کل پروژه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | علیرضا نوری | کارشناسی، مهندسی کامپیوتر دانشگاه قم | سرپرست تیم | 125 | 50 |
| 2 | محمد امینی | کارشناسی، مهندسی کامپیوتر دانشگاه قم | عضو تیم | 125 | 50 |

# جدول هزینه‌ها

| ردیف | نوع هزینه | شرح هزینه | مقدار | هزینه واحد (تومان) | هزینه (میلیون‌تومان) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | هزینه نیروی انسانی | تیم مجری | 1500 | 30 | 45 |
| 2 | اقلام مصرفی | اشتراک سخت افزار گرافیکی ابری colab | 6 | 2200000 | 13.2 |
| 3 | هزینه‌های جانبی | دوره آموزش Fast API مکتب خونه علی بیگدلی | 2 | 2500000 | 5 |
|  |  | دوره آموزش React.js مکتب خونه احسان گازار | 2 | 1600000 | 3.2 |
|  |  | دوره آموزش Pillow مکتب خونه مهتا شکرالهی | 2 | 300000 | 0.6 |
|  |  | Hugging Face Transformers، PEFT/QLoRA و ابزارهای پردازش زبان فارسی (Hazm) | 2 |  |  |
|  |  | دوره آموزش Docker مکتب خونه Jose Portilla | 2 | 1500000 | 3 |
| 4 | اقلام سرمایه‌ای |  |  |  |  |
| مجموع: |  |  |  |  | 70 |

# گام‌نمای زمانی پروژه

| ردیف | عنوان فعالیت اصلي | حجم فعالیت | مدت‌زمان (ماه) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | هزینه گام (میلیون‌تومان) | درصد وزني فعاليت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1 | امکان‌سنجی و تدوین نیازمندی‌های فنی سامانه | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 | 10 |
| 2 | گردآوری و آماده‌سازی داده‌های آزمایشی فارسی | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.5 | 16 |
| 3 | طراحی خط لوله پردازش تصویر و زبان (Vision-Language Pipeline) | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 20 |
| 4 | توسعه وب‌سرویس بک‌اند (FastAPI) | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 20 |
| 5 | توسعه رابط کاربری تحت وب (React.js) | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 16 |
| 6 | یکپارچه‌سازی سامانه و ارزیابی اولیه دقت پاسخ‌گویی | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 10 |
| 7 | استقرار سامانه و تدوین مستندات نهایی | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 8 |
| مجموع: |  | 1500 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 | 100 |

# ریسک‌هاي احتمالی در اجرای پروژه

| ردیف | نوع ریسک | ریسک | روش کم‌اثر کردن ریسک |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | فنی | در دسترس نبودن یا محدودیت زمانی نشست Google Colab (قطع اتصال، سقف زمان GPU رایگان یا Pro) تغییر می‌کند | ذخیره دوره‌ای نقاط ذخیره مدل و داده روی Google Drive، طراحی ماژولار بک‌اند به‌گونه‌ای که اندپوینت مدل قابل جابه‌جایی بین نشست‌های مختلف Colab یا در صورت نیاز سخت‌افزار محلی باشد، و استفاده از نسخه سبک‌تر مدل (Qwen2-VL-2B) به‌عنوان جایگزین در صورت محدودیت شدید منابع. |
| 2 | فنی | کیفیت پایین یا ناخوانا بودن تصاویر ارسالی از سوی کاربران و کاهش دقت پاسخ | اعمال پیش‌پردازش خودکار، اصلاح روشنایی/کنتراست با کتابخانه Pillow و نمایش راهنمای کاربری و هشدارهای اعتبارسنجی در رابط کاربری React |
| 3 | برنامه‌ای-زمانی | ناهماهنگی در اتصال فرانت‌اند React و بک‌اند FastAPI در فاز تجمیع | مستندسازی دقیق ساختار داده‌ها و قراردادهای API در قالب Swagger/OpenAPI از ابتدای پروژه برای توسعه کاملاً مستقل و هماهنگ دو بخش |
| 4 | مالی | افزایش مصرف توکن و هزینه‌های مازاد API در زمان تست | فشرده‌سازی تصاویر پیش از ارسال، بهینه‌سازی پارامترها و تعیین محدودیت نرخ درخواست (Rate Limiting) در بک‌اند |
| 5 | برنامه‌ای-زمانی | شرایط جنگی و فطع اینترنت | از دسترس خارج شدن سرویس ها و مدل های خارجی |

# تاریخ تکمیل فرم: 01/06/1405

# سایر موارد قابل‌ذکر:

# پیوست‌ها

موارد مشخص‌شده با * الزامی می‌باشند. ارائه رزومه فردی اعضای تیم، شناسنامه تیم (1 م ر) و اعلام نیاز معتبر از کاربر (2 م ر) ضروری است.

| 1 | ☐ شناسنامه‌ی تیم * ( فرم 1م‌ر) | 2 | ☐ مستندات مرتبط با سوابق پروژه |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | ☐ رزومه‌ی اعضاء تیم * | 4 | ☐ مستندات مرتبط با سوابق تیم |
| 5 | ☐ مستندات مرتبط با مشخصات فنی پروژه | 6 | ☐ اعلام نیاز/ RFP کاربر |